项目计划

陈浩文、金洲、梁家其、张桔

1. 项目介绍

1.1项目需求

为了更直观的方便职工预约会议室 知道会议室的使用情况所以应运而生了会议室预约系统

1.2定义

利用前端Html,Asp.NET Core api等技术完成程序设计

1. 项目概述

2.1工作内容

直观的显示会议室的剩余情况包括使用时段

可以完成会议室的预约

预约包括未来的五个工作日时间

2.2 运行环境

硬件：Windows10,

软件：Visio Studio 2017,ASP.NET Core api,Chrome

2.3假定和约束

本软件的开发周期为两周。

1. 实施计划

3.1任务分解

1.7-1.8日（准备工作）：

所有成员完成知识储备的基础学习

金洲、张桔完成项目计划；

梁家其完成需求分析。

1.8-1.9日（测试用例）：

陈浩文完成测试用例

1.9-1.10日（设计阶段）：

张桔，金洲，梁家琪完成数据库建表和连接api

张桔，金洲，陈浩文完成前端表单设计

1.11-1.17日（编码阶段）：

梁家琪，金洲完成后台api后和张桔 陈浩文一起完成前端界面

3.2项目进度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务名称 | 工期 | 产出物 |
| 准备工作 | 1.7-1。8 | 1.完成基础的知识储备  2.《项目计划.docx》  3.《需求分析》 |
| 测试用例 | 1.8-1.9 | 《测试用例.xlsx》《类图.mdj》 |
| 设计阶段 | 1.9-1.10 | 数据库设计 前端表单格式 |
| 编码阶段 | 1.11-1.17 | 源代码 |
| 测试阶段 | 1.18 |  |
| 回顾总结 | 1.18 | 《产品介绍.ppt》 |

3.3 关键问题

使用框架就要清楚框架的原理

3.4 交付日期

2019.1.18